|  |
| --- |
| Приложение |
| к письму управления экономической политики администрации города Мегиона |
| от «\_\_\_\_» февраля 2024 № 22-\_\_\_\_ |

Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры за 2023 году

| Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки, тыс. рублей | Фактические расходы на  реализацию проекта на  01.01.2023 год, тыс. рублей | | Срок реализации проекта | | Текущее состояние проекта | | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация (телефон, email) | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта | | | Примечание | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе  за счет  оказанной  государствен  ной  поддержки | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | Социальный  (создание новых  рабочих мест, чел.) | Бюджетный  (поступления  налоговый  отчислений  в  бюджеты всех  уровней, тыс.руб.) | Экономический  (производственная мощность  Объекта) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Инженерные  сети к земельным участкам в 20 микрорайоне  г.Мегиона | Постановление  Правительства  ХМАО–Югры от  31.10. 2021  №476-п «Об  утверждении  государственной  программы  автономного округа  «Развитие  жилищной  сферы» | Коммунальная инфраструктура | 107  403,2 | Бюджет  автономного  округа,  местный  бюджет | 99884,9 | 97246,  5 | 87533,  0 | 2020  ПИР | 2023  СМР | Завершенное строительство | Акт  №1  от  27.12.23  приемки  законченного  строительством  объекта | Строительство | Муниципальное  образование  город  Мегион | г.Мегион,20 микрорайон.  Публичный  сервитут на  основании  Постановления  администрации города  Мегиона от  15.07.22  №1952.  Публичный  сервитут  устанавливается в  соответствии со ст. 39.37 Земельного  кодекса РФ. | МКУ  «УКС  и  ЖКК»,  Директор  Пидлипный  А.В.,  телефон 5-92-23 (приемная) | «УКС  и  ЖКК»,  г.Меги  он ул.  Советс  кая  д.19,  телефо  н 5-92-  23  (приемная) | 61.028  601,  76.096  191 |  |  | Экономический  (Сети  тепловодоснабжения - 546,3  м; Сети  канализации - 279,4  м; Сети  электроснабжения -  417,0 м;  КНС - 2  шт.) |  |