|  |
| --- |
| Приложение  |
| к письму управления экономической политики администрации города Мегиона |
| от «\_\_\_\_» февраля 2024 № 22-\_\_\_\_ |

 Отчет о реализации Плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры за 2023 году

| Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки, тыс. рублей | Фактические расходы нареализацию проекта на01.01.2023 год, тыс. рублей | Срок реализации проекта  | Текущее состояние проекта | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация (телефон, email) | Ответственный за реализацию проекта | Координаты | Эффекты от реализации Объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числеза счетоказаннойгосударственнойподдержки | Год начала | Год окончания | Стадия проекта | Описание | Социальный(создание новыхрабочих мест, чел.) | Бюджетный(поступленияналоговыйотчисленийвбюджеты всехуровней, тыс.руб.) | Экономический(производственная мощностьОбъекта) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Инженерныесети к земельным участкам в 20 микрорайонег.Мегиона | ПостановлениеПравительстваХМАО–Югры от31.10. 2021№476-п «Обутверждениигосударственнойпрограммыавтономного округа«Развитиежилищнойсферы» | Коммунальная инфраструктура | 107403,2 | Бюджетавтономногоокруга,местныйбюджет | 99884,9 | 97246,5 | 87533,0 | 2020ПИР | 2023СМР | Завершенное строительство | Акт№1от27.12.23приемкизаконченногостроительствомобъекта | Строительство | МуниципальноеобразованиегородМегион | г.Мегион,20 микрорайон.Публичныйсервитут наоснованииПостановленияадминистрации городаМегиона от15.07.22№1952.Публичныйсервитутустанавливается всоответствии со ст. 39.37 Земельногокодекса РФ. | МКУ«УКСиЖКК»,ДиректорПидлипныйА.В.,телефон 5-92-23 (приемная) | «УКСиЖКК»,г.Мегион ул.Советскаяд.19,телефон 5-92-23(приемная) | 61.028601,76.096191 |  |  | Экономический(Сетитепловодоснабжения - 546,3м; Сетиканализации - 279,4м; Сетиэлектроснабжения -417,0 м;КНС - 2шт.) |  |