План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городском округе город Мегион

| №  п/п | Название проекта | Краткое описание проекта | Вид деятельности | Инвестиционная емкость проекта, тыс. рублей | Источники финансирования | Объем оказанной государственной поддержки | Срок реализации проекта | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год начала | Год окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, 1 этап строительства | «Участок тепловых сетей 2 Д800мм от УТ-4 до ул.50 лет Октября с переходом ул. Заречная, 2 Д700мм от ул. 50 лет Октября» | теплоснабжение | 213 608,6 | бюджет ХМАО, местный бюджет | - | 2017 | 2020 |
| 2 | Строительство мемориального комплекса «Аллея славы» | парк культуры и отдыха | рекреационная зона | 26 852,8 | бюджет ХМАО, местный бюджет | - | 2019 | 2020 |
| 3 | Обустройство входной группы для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения: Здание МБДОУ ДС №5 «Крепыш» по ул. Советская 8 | обустройство входной группы для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения | дошкольное образование | 566,5 | местный бюджет | - | 2019 | 2019 |
| 4 | Школа на 300 учащихся в п.Высокий | общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой | образование | 585 516,00 | бюджет ХМАО | - | 2017 | 2019 |
| 5 | Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями в г.Мегионе | дополнительное образование, спортивная подготовка | дополнительное образование, спортивная подготовка | 447 396,5 | средства окружного и местного бюджетов | 417 696,1 | 2017 | 2019 |

| Текущее состояние проекта | | Вид работ | Наименование муниципального образования | Фактический адрес | Контактная информация | Ответственный за реализацию проекта | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стадия проекта | Описание |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| завершенное строительство | СМР – 100% разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.02.2020 №86-RU86303000-04-2020 | строительство | город Мегион | вдоль реки Сайма от ул. Свободы до ул. Заречная, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального комплекса» Б.Г.Ермак 8(34643) 9-63-37 | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» 8(34643)5-92-23 (приемная) | 61.031474; 76.112898 |
| строительство | благоустройство объекта | строительство | город Мегион | вблизи реки Обь квартал застройки ограничен ул. Строителей - Геологов в юго-восточной части города Мегион Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального комплекса» Б.Г.Ермак 8(34643) 9-63-37 | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» 8(34643)5-92-23  (приемная) | 61.027451; 76.119131 |
| завершенное строительство | работы выполнены в полном объеме | обустройство | город Мегион | ул. Советская 8, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | начальник управления архитектуры и градостроительства  Д.Н.Зайцев  8(34643) 9-63-44 | Муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» 8(34643)5-92-23  (приемная) | 61.030107; 76.115618 |
| завершенное строительство | СМР – 100% разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.09.2019 №86-RU86303000-07-2019 | строительство | город Мегион | ул. Ленина 48, пгт. Высокий  городской округ город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | директор департамента образования и молодежной политики Т.Ю.Метринская 8(34643) 9-66-58 | АО ДСК «АВТОБАН»  8(3467)38-82-87 (приемная) | 61.166538; 75.975692 |
| завершенное строительство | разрешение на ввод в эксплуатацию от 01.11.2019 №86-RU86303000-12-2019 | строительство | город Мегион | ул. Норкина, 5, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | начальник отдела физической культуры и спорта  Э.М.Табаченко 8(34643)9-63-54 | АО ДСК «АВТОБАН» 8(3467)38-82-87  (приемная) | 61.02 8423; 76.091061 |

Ольга Анатольевна Черникова

8(34643) 9-63-50, доб.2163