|  |
| --- |
| Приложение 2к порядку формирования плана созданияобъектов инвестиционной инфраструктурыв городском округе город Мегион  |

Отчет

по реализации плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городе Мегионе за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/реконструкция) | Этап (проектирование/строительство) | Планируемые сроки строительства/реконструкции | Размер планируемых средств на реализацию проекта | Исполнено по состоянию на 01.01.2023, тыс.руб. | Источник финансирования |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся по адресу г. Мегион, XX микрорайон (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой  | г.Мегион ул.Норкина | строительство  | - | 2025-2027 | - | 0,00 | - |
| 2 | Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и залом бокса в г.Мегионе (ФСК с игровым залом и залом бокса в г.Мегионе)» | г.Мегион 14 мкрн. | строительство  | проектирование | 2021-2024 | 211 000,0 | 0,00 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткая характеристика и текущее состояние объекта, информация о проведении торгов, заключении контракта, соблюдении условий контракта подрядной организацией | Эффекты от реализации проекта | Примечание  |
| Социальный (создание новых рабочих мест) | Бюджетный (поступления налоговых отчислений всех уровней, тыс.руб.) | Экономический (производственная мощность объекта) |  |
| *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| - | 109 | - | 1600 чел/год | Согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного – Югры от 03.10.2022 №569-п в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования», внесены следующие изменения: срок реализации мероприятия по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1600 учащихся по адресу г. Мегион, XX микрорайон», определен на период реализации программы до 2030 года, без указания определенных сроков.  |
| С инвестором ООО «СеверСтрой» заключен инвестиционный договор от 15.06.2021 № 02/2-08/15, договор аренды земельного участка от 24.06.2021 № 57. Инвестором ведётся проектирование объекта. | 11 | - | 74 чел/час | - |

Иванова Ольга Владимировна

8(34643) 9-63-51, доб.2162